	Stand
Risikoeintrag	05.05.2015

Kunde		Projektbezeichnug
	-	KVS

Risiko-ID:	Datum	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung:
RSK01	30.03.2015	10%	hoch
Beschreibung des Risikos
Es besteht das Risiko, dass das Projekt nicht rechtzeitig fertig gestellt wird
Kontext / Details
Aufgrund von Fehlern bei der Programmierung und der Zeit die dafür benötigt wird diese zu beseitigen, könnte das erstellen des Programms länger dauern als angenommen.
Überwachung / Vermeidung
Überprüfen des Codes auf Fehler die der Compiler nicht erkennt.
Management / Reaktion
Erhöhte Konzentration der Entwickler auf einzelne Bereiche des Programms zur Fehlerbeseitigung.
Status:
Nicht eingetreten
Verantwortlicher Bearbeiter		Ersteller
Enßle, Felix		Pohl, Patrick

Bearbeitungshinweise:

Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen
sehr hoch
hoch
moderat
niedrig	x

Auswirkungen
katastrophal
ernst	x
tolerierbar
unbedeutend