	Stand
Risikoeintrag	30.03.2015

Kunde		Projektbezeichnung
	-	KVS

Risiko-ID:	Datum	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung:
RSK03	30.03.2015	2 %	Sehr hoch
Beschreibung des Risikos
Es besteht die Möglichkeit einer Umweltkatastrophe, die den kompletten Betrieb lahm legt.
Kontext / Details
Umweltkatastrophen sind nicht konkret vorhersehbar und meist nicht vermeidbar
Überwachung / Vermeidung
Frühzeitige Warnungen ernst nehmen
Management / Reaktion
Evakuierung der Arbeitsplätze sofern möglich
Status:
Nicht eingetreten
Verantwortlicher Bearbeiter		Ersteller
Pohl, Patrick		Pohl, Patrick

Bearbeitungshinweise:

Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen
sehr hoch
hoch
moderat
niedrig	x

Auswirkungen
katastrophal	x
ernst
tolerierbar
unbedeutend