	Stand
Risikoeintrag	30.03.2015

Kunde		Projektbezeichnung
	-	KVS

Risiko-ID:	Datum	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung:
RSK02	30.03.2015	30 %	hoch
Beschreibung des Risikos
Es besteht das Risiko, dass ein Teil der Entwickler krank wird und dadurch nicht weiter an dem Projekt mitarbeiten kann
Kontext / Details
Eine Krankheit ist nicht auszuschließen
Überwachung / Vermeidung
Vermeidung von Stress und Aktivitäten, die das Imunsystem unnötig stark belasten. Des Weiteren ist Kontakt zu kranken Personen zu meiden.
Management / Reaktion
Bei einem Krankheitsfall muss der andere Entwickler die doppelte Arbeit leisten um das Projekt rechtzeitig zu beenden
Status:
Nicht eingetreten
Verantwortlicher Bearbeiter		Ersteller
Pohl, Patrick		Pohl, Patrick

Bearbeitungshinweise:

Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen
sehr hoch
hoch
moderat	x
niedrig

Auswirkungen
katastrophal
ernst	x
tolerierbar
unbedeutend