	Stand
Risikoeintrag	30.03.2015

Kunde		Projektbezeichnung
	-	KVS

Risiko-ID:	Datum	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung:
RSK05	30.03.2015	60 %	hoch
Beschreibung des Risikos
Aufgrund von Streiks beim ÖPNV könnten Mitarbeiter zu spät oder gar nicht zum Arbeiten am Projekt erscheinen.
Kontext / Details
Streiks können immer auftreten und sind gerade in letzter Zeit dank der GDL vermehrt aufgetreten.
Überwachung / Vermeidung
Frühzeitig alternative Möglichkeiten zur Arbeit zu kommen suchen und ggf. über das nicht Erscheinen informieren und von Zuhause aus arbeiten.
Management / Reaktion
Homeoffice und Überstunden
Status:
Nicht eingetreten
Verantwortlicher Bearbeiter		Ersteller
Pohl, Patrick		Pohl, Patrick

Bearbeitungshinweise:

Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen
sehr hoch
hoch
moderat
niedrig

Auswirkungen
katastrophal
ernst
tolerierbar
unbedeutend